********************** TODO LIST *****************

Refatoração do projeto Sysac (17h3m)
Valor/hora: remoto = R$ 50,00, presencial: R$ 55,00
Total estimado valor/hora remoto = R$ 875,00. Presencial = R$ 960,00.

Estimativa de duração do trabalho:
Início 24/05
Horas/Dia: 3h
18h/3 = 6 dias.
Estimativa de término (com folga): 02/junho

Interface gráfica (1h)
  1. Melhorar informação sobre o usuário autenticado (1)
2. Cadastro de Visitantes com foto armazenada (4h)
  1. Alterar tabela Pessoa para transformar imagemtext em blob (.5)
  2. Alterar o managed bean para recuperar o blob da imagem capturada (2)
  3. Alterar o mapeamento do bean de visitante para que a imagem seja do tipo blob (1.5)
3. Corrigir Funcionalidade de envio de e-mail (3h)
  1. Verificar o motivo pelo qual o e-mail não é enviado (2)
  2. Ajustar código para enviar o e-mail corretamente (1)
4. Relatório de Reserva (2h)
  1. Ajustar relatório Jasper e codificar a geração do relatório (2)
5. Autenticação (login) (1h30m)
  1. Criar um filtro que redirecione o usuário para a tela de login a partir de qualquer request caso o usuário não esteja autenticado (logado) (1.5)
6. Incluir foto do visitante no resultado da pesquisa
  1. Alterar label “nome” para “Visitante” e incluir imagem do visitante na largura da coluna que exibirá o nome do mesmo (1.5)
7. Incluir foto do visitante na tela te alteração dos dados de visitante (1h30m)
  1. Exibir a foto do visitante se ela já existir e dar a opção de capturar uma nova foto (1.5)
8. Configurar perfis de usuários (4h)
  1. Criar tabela de Perfil, Funcionalidade e PerfilxFuncionalidade (.25)
  2. Alterar a tabela de pessoa para incluir o código do perfil (.25)
  3. Alimentar a tabela de Funcionalidade com o mapeamento das funcionalidades existentes no sistema (definir junto ao Marcos cada funcionalidade por perfil) (.25)
  4. Alimentar a tabela de Perfil com os perfis existentes, definidos no documento de perfis (.25)
  5. Alterar os 19 arquivos de view para incluir as regras de perfis que indicarão quais funcionalidades cada “Pessoa” terá acesso de acordo com o perfil (3)
9. Alterar o Modelo de Entidade e Relacionamento (MER) (30min)
  1. Alterar o arquivo .asta do modelo de entidade e relacionamento para refletir as alterações realizadas (.5)
10. ** Verificar necessidade de criar uma funcionalidade de emails enviados/pendentes/com erro